# BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1

- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 20h00, ngày 12 tháng 03 năm 2026

- Địa điểm: Google meet

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

| STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | VAI TRÒ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22521140 | Tạ Duy Phúc | Trưởng nhóm |
| 2 | 24520446 | Huỳnh Bảo Hân | Thư ký |
| 3 | 23520753 | Phạm Nhật Khoa | Thành viên |
| 4 | 24520079 | Trịnh Hoài An | Thành viên |
| 5 | 24521580 | Nguyễn Nhật Tân | Thành viên |

- NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Thành lập nhóm

- Tên nhóm: Cheve.

- Giới thiệu bản thân về điểm mạnh và điểm yếu của nhau.

- Trưởng nhóm: Tạ Duy Phúc - Thư ký: Huỳnh Bảo Hân.

- Chọn tên đồ án: HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

- Làm việc trên:

- Notion: Notion link

- Drive:  Driver Link

- Thống nhất các nội dung của hợp đồng thành lập nhóm:

- Các nguyên tắc làm việc nhóm

- Kế hoạch giao tiếp

- Kế hoạch họp nhóm

- Quy tắc thưởng phạt

- Tiêu chí đánh giá thành viên cuối kỳ đồ án và cuối môn học

- Phân công vị trí và công việc trong nhóm (ban đầu)

| STT | Công việc | Phụ trách | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lên kế hoạch làm việc và phân công công việc | Duy phúc | 15/03/2025 |
| 2 | Tổng hợp và viết Hợp đồng nhóm |  | 15/03/2025 |
| 3 | Tạo website nhóm: - Format sơ bộ web - Des Logo, Banner web giới thiệu nhóm | Hoài An, Duy Phúc | 15/03/2025 |
| 4 | Xây dựng SOW | Nhật Khoa | 15/03/2025 |
| 5 | Xây dựng Project Charter | Nhật Tân | 15/03/2025 |
| 6 | Xây dựng Project Business Case | Bảo Hân | 15/03/2025 |
| 7 | Lập bảng câu hỏi phỏng vấn khảo sát hiện trạng |  |  |

Cuộc họp kết thúc vào lúc 22h00 ngày 12 tháng 03 năm 2026

| THƯ KÝ Huỳnh Bảo Hân | CHỦ TRÌ Tạ Duy Phúc |
| --- | --- |