# BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2

- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 18h30, ngày 16 tháng 03 năm 2026

- Địa điểm: Google meet

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

| STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | VAI TRÒ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22521140 | Tạ Duy Phúc | Trưởng nhóm |
| 2 | 24520446 | Huỳnh Bảo Hân | Thư ký |
| 3 | 23520753 | Phạm Nhật Khoa | Thành viên |
| 4 | 24520079 | Trịnh Hoài An | Thành viên |
| 5 | 24521580 | Nguyễn Nhật Tân | Thành viên |

- NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Báo cáo tiến độ

| STT | Công việc | Phụ trách | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lên kế hoạch làm việc và phân công công việc | Duy phúc | Hoàn thành |  |
| 2 | Tổng hợp và viết Hợp đồng nhóm | Hoài An | Hoàn thành | Hợp đồng nhóm |
| 3 | Tạo website nhóm: - Format sơ bộ web - Des Logo, Banner web giới thiệu nhóm | Hoài An, Duy Phúc | Hoàn thành | website |
| 4 | Xây dựng SOW | Nhật Khoa | Hoàn thành | SOW |
| 5 | Xây dựng Project Charter | Nhật Tân | Hoàn thành | Project Charter |
| 6 | Xây dựng Project Business Case | Bảo Hân | Đang thực hiện | Đã hoàn thành được 50% tài liệu |
| 7 | Lập bảng câu hỏi phỏng vấn khảo sát hiện trạng |  | Chưa thực hiện |  |

- Nhận xét và góp ý

- Về SOW: nội dung ổn và không có góp ý chỉnh sửa

- Về Project charter: nội dung đang bị đơn giản hoá và thiếu một số mục

→  Cần trình bày cụ thể và rõ ràng ở mỗi hạng mục có trong template

- Về Project Business case: chưa hoàn thiện

→ Cần bổ sung những nội dung còn thiếu

- Về Website nhóm: tương đối đẹp nhưng cần chỉnh sửa một vài chi tiết

→ Đổi lại font chữ vì để chữ tiếng việt bị lỗi

→ Chỉnh sửa lại logo ở footer

→ Ở chế độ Dark Mode cần đổi lại màu hiển thị để dễ nhìn hơn

=> Chỉnh sửa và hoàn thành trước tối mai (23h59, ngày 17/03)

- Phân công công việc

Nhật Khoa - Lập bảng câu hỏi phỏng vấn khảo sát hiện trạng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 20h00 ngày 16 tháng 03 năm 2026

| THƯ KÝ Huỳnh Bảo Hân | CHỦ TRÌ Tạ Duy Phúc |
| --- | --- |