# BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4

- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 19h00, ngày 24 tháng 03 năm 2026

- Địa điểm: Google meet

- THÀNH PHẦN THAM DỰ

| STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | VAI TRÒ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22521140 | Tạ Duy Phúc | Trưởng nhóm |
| 2 | 24520446 | Huỳnh Bảo Hân | Thư ký |
| 3 | 23520753 | Phạm Nhật Khoa | Thành viên |
| 4 | 24520079 | Trịnh Hoài An | Thành viên |
| 5 | 24521580 | Nguyễn Nhật Tân | Thành viên |

- NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Báo cáo tiến độ và góp ý cập nhật

| STT | Công việc | Phụ trách | Deadline | Trạng thái | Ghi chú | Góp ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bổ sung các tài liệu Project Charter, SOW, Business Case. | Duy Phúc | 24/03/2026 | Hoàn thành |  |  |
| 2 | Cập nhật Phân công RACI cho từng thành viên dự án | Hoài An | 25/03/2026 | Hoàn thành |  |  |
| 3 | Làm 1 bản phân tích tài chính khác (optional) + Bản kế hoạch phương án đề xuất | Nhật Tân | 25/03/2026 | Chưa hoàn thành | Bản kế hoạch chưa hoàn thành | Tiếp tục thực hiện Bản kế hoạch |
| 4 | Tài liệu xác định khung dự án | Bảo Hân | 24/03/2026 | Hoàn thành |  | Cần bổ sung thêm chi tiết |
| 5 | Tài liệu về các yêu cầu về dự án đã thu thập: chức năng – phi chức năng | Nhật Khoa | 24/03/2026 | Hoàn thành |  |  |
| 6 | Xây dựng môi trường làm việc theo scrum trong jira | Hoài An | 24/03/2026 | Hoàn thành |  |  |

- Nhắc nhở

Nhắc nhở mọi người nên tập trung thực hiện và hoàn thành task của mình đúng tiến độ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 21h00 ngày 24 tháng 03 năm 2026

| THƯ KÝ Huỳnh Bảo Hân | CHỦ TRÌ Tạ Duy Phúc |
| --- | --- |