BUSINESS CASE: HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

1. Executive summary (Tóm tắt dự án)

Dự án “Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến” được đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại của công ty Dề Dê trong việc tổ chức và bán vé sự kiện.

Hiện tại, việc bán vé thông qua Facebook và chuyển khoản thủ công dẫn đến nhiều hạn chế như: không kiểm soát được vé giả, không quản lý số lượng vé theo thời gian thực, hệ thống dễ quá tải khi mở bán giờ cao điểm, và thiếu dữ liệu phân tích hành vi khách hàng.

Dự án sẽ xây dựng một nền tảng bao gồm Web Application và Mobile Application, cho phép quản lý sự kiện, bán vé trực tuyến, tạo QR code và kiểm soát vé tại cổng. Ngoài ra, hệ thống cung cấp báo cáo phân tích giúp doanh nghiệp tối ưu chiến lược kinh doanh.

Tổng ngân sách dự án là 1.500.000.000 VNĐ, thời gian triển khai 5 tháng, với đội ngũ 5 người.

1.1 Overview (Tổng quan)

Trong những năm gần đây, nhu cầu tham gia các sự kiện như concert, hội thảo, workshop ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện vẫn sử dụng phương thức bán vé thủ công, gây ra nhiều vấn đề trong việc quản lý và kiểm soát.

Công ty Dề Dê là một startup tổ chức sự kiện đang phát triển nhanh nhưng đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát vé giả, xử lý lượng truy cập lớn khi mở bán vé, và thiếu dữ liệu phân tích khách hàng.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến là cần thiết để nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ mở rộng quy mô kinh doanh.

1.2 Options appraisal (Đánh giá các phương án)

Ba phương án được xem xét:

Phương án 1: Tiếp tục bán vé qua Facebook và chuyển khoản thủ công

→ Ưu điểm: không tốn chi phí phát triển

→ Nhược điểm: không kiểm soát được vé, dễ sai sót, không mở rộng được

Phương án 2: Sử dụng nền tảng bán vé bên thứ ba

→ Ưu điểm: triển khai nhanh

→ Nhược điểm: phụ thuộc vào bên thứ ba, mất phí dịch vụ, hạn chế tùy chỉnh

Phương án 3: Phát triển hệ thống riêng (lựa chọn)

→ Ưu điểm: kiểm soát toàn bộ dữ liệu, dễ mở rộng, tùy chỉnh theo nhu cầu

→ Nhược điểm: chi phí đầu tư ban đầu cao

Phương án 3 được lựa chọn do phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

1.3 Costs and benefits (Chi phí và lợi ích)

Ngân sách dự án: 1.500.000.000 VNĐ

Chi phí phát triển bao gồm:

- Quản lý dự án & phân tích yêu cầu

- Thiết kế UI/UX

- Phát triển hệ thống (Frontend, Backend, Mobile)

- Hạ tầng và triển khai

- Dự phòng rủi ro

Lợi ích mang lại:

- Tăng doanh thu bán vé (ước tính tối thiểu 20%)

- Giảm thiểu vé giả và gian lận

- Tối ưu quy trình vận hành

- Cải thiện trải nghiệm người dùng

- Thu thập dữ liệu khách hàng phục vụ phân tích kinh doanh

2. Introduction (Giới thiệu)

Tên dự án: Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến

Nhà tài trợ: Công ty Dề Dê

Đơn vị thực hiện: Nhóm Cheve

Dự án nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động.

2.1 Background (Bối cảnh)

Công ty Dề Dê là một startup tổ chức sự kiện với số lượng sự kiện tăng nhanh mỗi năm. Tuy nhiên, hệ thống hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu vận hành khi quy mô mở rộng.

Việc bán vé thủ công gây ra nhiều vấn đề như sai sót dữ liệu, khó kiểm soát vé và không có khả năng phân tích hành vi khách hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm người dùng.

2.2 Problem statement (Vấn đề)

Các vấn đề chính bao gồm:

- Vé giả xuất hiện gây thất thoát doanh thu

- Không kiểm soát được số lượng vé theo thời gian thực

- Hệ thống bị quá tải khi mở bán vé giờ cao điểm

- Quy trình bán vé thủ công tốn thời gian và dễ sai sót

- Không có dữ liệu phân tích hành vi khách hàng.

2.3 Strategic objectives (Mục tiêu chiến lược)

| Strategic objectives | Measure |
| --- | --- |
| Chuyển đổi số trong hoạt động bán vé | Mỗi vé có QR code duy nhất |
| Tăng doanh thu bán vé | Tăng 20% doanh thu |
| Cải thiện trải nghiệm người dùng | Thời gian phản hồi < 2 giây |
| Tăng khả năng chịu tải | Hệ thống không bị crash khi 10.000 user truy cập mô phỏng |
| Tăng hiệu quả quản lý sự kiện | Soát vé < 5 giây/người, Quản lý tối thiểu 50.000 vé cho một sự kiện |

2.4 Project objectives (Mục tiêu dự án)

- Hệ thống chịu tải tối thiểu 10.000 người dùng đồng thời

- Thời gian phản hồi < 2 giây

- Thời gian soát vé < 5 giây/người

- Tỷ lệ thanh toán thành công > 98%

- Không có vé trùng QR code

2.5 Related projects (Dự án liên quan)

Một số dự án liên quan:

- Tích hợp Ví điện tử & Cổng thanh toán mới

- Hệ thống CRM & Phân tích hành vi khách hàng

- Nâng cấp Hạ tầng Cloud & Bảo mật

3. Options analysis (Phân tích phương án)

3.1 Preferred option (Phương án ưu tiên)

Options comparison

|  | Phương án 1: Bán vé qua Facebook và chuyển khoản thủ công) | Phương án 2: Tận dụng các nền tảng bán vé có sẵn trên thị trường. | Phương án 3: Phát triển hệ thống bán quản lý và bán vé riêng. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ưu điểm | Nhanh và không tốn chi phí để phát triển | Nhanh và có sẵn thị trường mua bán | Hệ thống được thiết kế theo nhu cầu của doanh nghiệp, dễ kiểm soát dữ liệu và dàng mở rộng. |
| Nhược điểm | Khó quản lý và khó thu thập thông tin khách hàng | Phụ thuộc vào bên thứ 3 và tốn chi phí sử dụng dịch vụ | Tốn chi phí phát triển ban đầu |
| Khung thời gian | 0 - 3 ngày | 1 - 2 tuần | 3 - 6 tháng |
| Chi phí | Chi phí ban đầu: 0 VNĐ Chi phí duy trì: Lớn (chi phí nhân sự và cơ hội,...) | Chi phí ban đầu: 0 VNĐ Chi phí duy trì: Lớn (phí dịch vụ và hoa hồng,..) | Chi phí ban đầu: lớn Chi phí duy trì: trung bình (chi phí cơ sở hạ tầng,...) |
| Rủi ro chính | Soát vé giả. Rủi ro về quản lý sự kiện và vé. | Phụ thuộc vào bên thứ 3. Rủi ro bảo mật và rò rỉ dữ liệu. | Rủi ro thanh toán. Rủi ro về trải nghiệm người dùng. |

4. Project strategy (Chiến lược dự án)

Key milestones and deliverables (Cột móc & Kết quả bàn giao)

Dự án được triển khai theo phương pháp Agile/Scrum với nhiều sprint nhỏ nhằm đảm bảo linh hoạt và kiểm soát tiến độ.

Các giai đoạn chính:

- Planning & Analysis

- System Design

- Development

- Testing

- Deployment

Hệ thống được phát triển theo hướng Incremental & Iterative, cho phép cải tiến liên tục trong quá trình triển khai.

| Event / Milestone | Deliverable | Date |
| --- | --- | --- |
| Khởi động dự án | SOW, Business Case, Project Charter, Khảo sát hiện trạng, Bảng phân công việc. | 01/04 |
| Thiết kế hệ thống | Database Schema, API Design Document, UI/UX, Module tự động tạo mã QR Code duy nhất. | 20/05 |
| Phát triển phiên bản MVP | MVP Release (Phiên bản thử nghiệm nội bộ); Hệ thống gửi vé tự động qua Email và SMS cho khách hàng. | 30/06 |
| Kiểm thử và cải thiện | Bug Reports, Beta Version | 15/07 |
| Triển khai chính thức | Official Launch, Training Materials | 31/07 |

5. Costs – benefit analysis (Phân tích chi phí - lợi ích)

Các chi phí phát triển dự chi:

| STT | Lợi ích | Thành tiền |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án & phân tích | 200.000.000 VNĐ |
| 2 | Thiết kế UI/UX | 200.000.000 VNĐ |
| 3 | Phát triển hệ thống | 800.000.000 VNĐ |
| 4 | Hạ tầng & triển khai | 200.000.000 VNĐ |
| 5 | Dự phòng rủi ro | 100.000.000 VNĐ |
| Tổng |  | 1.500.000.000 VNĐ |

6. Project management and control

6.1 Business case

Business Case sẽ được cập nhật định kỳ trong quá trình dự án nhằm phản ánh thay đổi về phạm vi, ngân sách và tiến độ.

6.2 Governance (Quản trị dự án)

Dự án sẽ được quản lý bởi nhóm Cheve, với các vai trò cụ thể:

- Project Manager: quản lý tiến độ và scope

- Backend Developer: phát triển backend

- Frontend Developer: phát triển giao diện

- Mobile Developer: phát triển app quét vé

- QA: kiểm thử và đảm bảo chất lượng

6.3 Risk management (Quản lý rủi ro)

Một số rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến dự án:

- Rủi ro kỹ thuật: lỗi QR code trùng lặp.

→ Tạo mỗi vé có QR code duy nhất.

- Rủi ro bảo mật: gian lận vé tại cổng soát vé, tấn công bot khi mở bán vé.

→ Kiểm tra thường xuyên và áp dụng các kỹ thuật bảo mật an toàn.

- Rủi ro quá tải: hệ thống quá tải trong thời gian cao điểm.

→ Sử dụng các kỹ thuật quản lý, lập lịch,... để hệ thống không bị quá tải.

- Rủi ro khi tích hợp Payment Gateway: người dùng thanh toán nhưng không nhận được vé

→ Cung cấp cơ chế cho khách hàng để kiểm tra lại giao dịch.

- Rủi ro khi marketing yêu cầu thêm tính năng

→ Áp dụng Scrum backlog management và không thay đổi phạm vi trong khi Sprint đang chạy mà chỉ thêm tính năng vào Sprint sau.

6.4 Progress monitoring (Theo dõi tiến độ)

Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, nhóm sử dụng các phương pháp theo dõi sau:

- Báo cáo tiến độ hàng tuần.

- Họp nhóm Daily Scrum hằng ngày và Sprint Review cuối sprint để kiểm tra tiến độ.

- Kiểm thử và đánh giá chất lượng định trước khi bàn giao.