PROJECT CHARTER
Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé

### Chuẩn bị cho
Công ty TNHH Dede
2 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Q1, TP.HCM, 700000
Tạ Việt Phương, CEO
phuongvt@dede.com

### Chuẩn bị bởi
Công ty TNHH Cheve
196 Pasteur 
Q3, TP.HCM, 700000
24521580@gm.uit.edu.vn
0373919011

Mục lục

Tóm tắt điều hành	2

Mục đích dự án	2

Mục tiêu kinh doanh	2

Chi tiết dự án	3

Yêu cầu	3

Phạm vi…………………………………………………………………………………………………………....3

Sản phẩm bàn giao………………...………………...………………………………………………………...3

Lịch trình dự kiến………………………………...……………………………………………………………4

Ngân sách dự kiến	4

Yêu cầu nguồn nhân lực……………………………………………………………………………………..4

Mua sắm…………………………………………………………………………………………………………..5

Rủi ro	5

Tiêu chí hoàn thành	5

Định nghĩa thành công của dự án……...…………………………….……………………………………6

Các phương án thay thế…………………………………….………………………………………………..6

Các ràng buộc……………………………….………………………………………………………………….6

Các phương án thay thế………………………………………………………………………....…………...7

Các bên liên quan………………………………………...…………………………………………………….7

Quản lý dự án…………………………………………………………………….……………………………...7

Phê duyệt dự án…………………………………………………………………………………………….…...8

16/3/2026

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Dự án “Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến” được triển khai nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại của công ty Dề Dê trong quá trình tổ chức và bán vé sự kiện.

Hiện tại, việc bán vé thủ công qua Facebook và chuyển khoản gây ra nhiều hạn chế như: không kiểm soát vé giả, quá tải khi mở bán, và thiếu dữ liệu phân tích khách hàng.

Dự án hướng đến việc xây dựng một nền tảng công nghệ tích hợp, bao gồm Web Application và Mobile Application, giúp tự động hóa quy trình bán vé, kiểm soát vé bằng QR code và cung cấp dữ liệu phân tích phục vụ kinh doanh.

Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 5 tháng, với đội ngũ 5 thành viên, áp dụng phương pháp Agile/Scrum nhằm đảm bảo tính linh hoạt và kiểm soát tiến độ hiệu quả.

# MỤC ĐÍCH DỰ ÁN

Mục tiêu dự án bao gồm:

- Hệ thống chịu tải tối thiểu 10.000 người dùng đồng thời

- Thời gian phản hồi trung bình < 2 giây

- Thời gian soát vé tại cổng < 5 giây/người

- Tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công > 98%

- Không xảy ra trường hợp vé trùng QR code

- Quản lý tối thiểu 50.000 vé cho mỗi sự kiện

- Tăng doanh thu bán vé ít nhất 20%

# CHI TIẾT DỰ ÁN

Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm người dùng chính: người quản lý sự kiện và người tham gia sự kiện. Người quản lý có thể tạo sự kiện mới, chỉnh sửa thông tin sự kiện, thiết lập loại vé và giá vé. Đồng thời hệ thống cũng cho phép theo dõi số lượng vé đã bán và thống kê doanh thu.

Đối với người dùng, hệ thống cung cấp chức năng đăng ký tài khoản, xem danh sách các sự kiện đang diễn ra, đặt vé và thực hiện thanh toán trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng và lưu trữ dữ liệu để phục vụ việc thống kê sau này.

## YÊU CẦU

Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản.

Quản lý thông tin sự kiện (tạo, chỉnh sửa, xóa).

Quản lý các loại vé và số lượng vé của từng sự kiện.

Cho phép người dùng đặt vé và thực hiện thanh toán.

Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng.

Cung cấp báo cáo thống kê về doanh thu và số lượng vé đã bán.

## PHẠM VI DỰ ÁN

Phạm vi dự án bao gồm:

1. Web Application:

- Quản lý sự kiện và vé

- Đặt vé và thanh toán trực tuyến

- Phát hành vé điện tử (QR code)

- Dashboard quản trị

2. Mobile Application:

- Quét QR code tại cổng

- Xác thực vé

- Hỗ trợ offline và đồng bộ dữ liệu

3. Hệ thống backend:

- API xử lý nghiệp vụ

- Cơ chế retry thanh toán

- Hệ thống chống gian lận (QR unique, anti-bot)

4. Hạ tầng:

- Cloud server

- Database

- Load balancing

- Caching

## SẢN PHẨM BÀN GIAO

Các sản phẩm bàn giao bao gồm:

- Web Application hoàn chỉnh

- Mobile App quét vé

- Source code hệ thống

- Tài liệu thiết kế hệ thống (Architecture, Database)

- API documentation

- Test report và performance report

- User manual và training materials

## LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN

| Mốc dự án / Giai đoạn | Thời gian |
| --- | --- |
| Planning & Analysis | 01/04 – 30/04 |
| System Design | 01/05 – 20/05 |
| Development | 21/05 – 30/06 |
| Testing | 01/07 – 15/07 |
| Deployment | 16/07 – 31/07 |

## NGÂN SÁCH DỰ KIẾN

| Mô tả nguồn lực | Chi phí ước tính |
| --- | --- |
| Quản lý dự án & phân tích | 200.000.000 VNĐ |
| Thiết kế UI/UX | 200.000.000 VNĐ |
| Phát triển hệ thống | 800.000.000 VNĐ |
| Hạ tầng & triển khai | 200.000.000 VNĐ |
| Dự phòng rủi ro | 100.000.000 VNĐ |
| Tổng | 1.500.000.000 VNĐ |

## YÊU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC

| Tên | Phòng ban / Chức danh | Thông tin liên hệ |
| --- | --- | --- |
| Tạ Duy Phúc | Project Manager | 22521140@gm.uit.edu.vn |
| Phạm Nhật Khoa | Backend Developer | 23520753@gm.uit.edu.vn |
| Trịnh Hoài An | Mobile Developer (QR Scan) | 24520079@gm.uit.edu.vn |
| Huỳnh Bảo Hân | Frontend Developer | 24520446@gm.uit.edu.vn |
| Nguyễn Nhật Tân | QA / System Analyst | 24521580@gm.uit.edu.vn |

## RỦI RO

Việc thay đổi yêu cầu từ phía stakeholder hoặc đánh giá sai khối lượng công việc có thể dẫn đến chậm tiến độ.Có thể xuất hiện lỗi trong quá trình lập trình và kiểm thử.

Hệ thống có thể gặp các vấn đề về hiệu năng khi số lượng người dùng tăng cao, đặc biệt trong các thời điểm mở bán vé.

Việc tích hợp với các cổng thanh toán bên thứ ba có thể gặp lỗi hoặc không ổn định.

Nguy cơ mất dữ liệu hoặc rò rỉ thông tin khách hàng nếu không có cơ chế bảo mật và sao lưu phù hợp.

Thiếu quy trình giám sát và xử lý sự cố có thể làm gián đoạn hệ thống khi có lỗi phát sinh.

## TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH

Hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng được triển khai và kiểm thử thành công.

Quy trình đặt vé và thanh toán được thực hiện xuyên suốt, không xảy ra lỗi nghiêm trọng.

Dữ liệu được lưu trữ chính xác và có khả năng truy xuất khi cần thiết.

Tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng được hoàn thiện.

Hệ thống được bàn giao và nghiệm thu bởi các bên liên quan.

## ĐỊNH NGHĨA THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN

Dự án được đánh giá là thành công khi hệ thống không chỉ được triển khai đúng theo yêu cầu kỹ thuật mà còn phát huy hiệu quả trong thực tế sử dụng. Hệ thống cần hỗ trợ giảm thiểu đáng kể các công việc thủ công trong quá trình quản lý sự kiện và bán vé, từ đó giúp tối ưu quy trình vận hành và hạn chế sai sót trong xử lý dữ liệu. Bên cạnh đó, trải nghiệm của người dùng cũng là yếu tố quan trọng, thể hiện qua việc người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm sự kiện, đặt vé và thanh toán một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai khi số lượng người dùng tăng lên. Đồng thời, các chỉ số KPI như tỷ lệ giao dịch thành công, tốc độ phản hồi của hệ thống và mức độ hài lòng của người dùng cần được duy trì ở mức tốt, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và mang lại giá trị lâu dài cho tổ chức.

## CÁC GIẢ ĐỊNH

Hạ tầng triển khai đáp ứng đủ nhu cầu vận hành hệ thống.

Các dịch vụ bên thứ ba (cổng thanh toán, email, SMS) hoạt động ổn định.

Người dùng có khả năng truy cập Internet và sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống.

Đội ngũ phát triển có đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai các công nghệ đã lựa chọn.

## CÁC RÀNG BUỘC

Ngân sách: Giới hạn trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.

Thời gian: Phải hoàn thành theo timeline đã cam kết với stakeholder.

Nguồn lực: Số lượng nhân sự có hạn, mỗi thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò.

Công nghệ: Phải sử dụng các công nghệ phù hợp với hệ thống hiện tại của tổ chức.

# CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ

Sử dụng phần mềm bên thứ ba.

Thuê đơn vị bên ngoài phát triển hệ thống.

Tiếp tục quản lý thủ công.

# CÁC BÊN LIÊN QUAN

| Tên | Vai trò của dự án |
| --- | --- |
| Ban quản lý / Chủ đầu tư | Đưa ra yêu cầu, phê duyệt và đánh giá kết quả dự án |
| Người quản lý sự kiện | Sử dụng hệ thống để tạo và quản lý sự kiện |
| Khách hàng | Mua vé và tham gia sự kiện |
| Đội ngũ phát triển | Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống |
| Đối tác thanh toán | Cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến |

# QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tạ Duy Phúc

22521140@gm.uit.edu.vn

# PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Ngày:   _______________________________

Bằng việc ký tên trên mỗi trang và ký tên dưới đây, tôi ________________________, với vai trò là Nhà tài trợ dự án, phê duyệt dự án được mô tả trong tài liệu này và cho phép dự án được bắt đầu.

Công ty TNHH DeDe

_____________________________________                           
        Chữ ký nhà tài trợ dự án

______________________________________     		
        Họ và tên nhà tài trợ dự án