KHUNG DỰ ÁN

- Tổng quan:

- Tên dự án: Hệ thống Web App quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến

- Tên công ty: Công ty startup Dề Dê

- Người quản lý dự án: Tạ Duy Phúc

- Đơn vị quản lý dự án: nhóm CHEVE

- Thời gian dự án: 05/03/2026 -  02/08/2026

- Vấn đề hiện nay

Công ty Dề Dê là một công ty startup tổ chức và bán vé cho hàng loạt sự kiện lớn nhỏ và đang gặp một số vấn đề làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng và hiệu quả kinh doanh như sau:

- Hệ thống dễ bị quá tải khi mở bán giờ cao điểm dẫn đến việc mua vé trực tuyến và soát vé đều bị chậm.

- Không quản lý được số lượng vé bán ra, số lượng chỗ ngồi và xuất hiện vé giả,...

- Có dữ liệu của khách hàng nhưng không có báo cáo phân tích hành vi của khách hàng để tìm ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Do đó, dự án này được triển khai để giải quyết những vấn đề trên.

- Đối tượng sử dụng

Xây dựng hệ thống Web App quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến để đáp ứng nhu cầu quản lý các sự kiện và số vé bán ra cũng như doanh thu của công ty và nhu cầu mua vé trực tuyến của khách hàng.

Trong đó, người dùng là:

- Khách hàng

- Ban tổ chức sự kiện

- Nhân viên soát vé

- Người quản trị hệ thống

- Các bên liên quan đến dự án

Nội bộ:

- Project manager: Tạ Duy Phúc

- Developer (Backend, Frontend): Phạm Nhật Khoa

- UI/UX Designer: Trịnh Hoài An

- Tester/QA: Nguyễn Nhật Tân

- Business Analyst: Huỳnh Bảo Hân

Bên ngoài

- Nhà tài trợ: Công ty Dề Dê

- Ban tổ chức sự kiện

- Nhân viên

- Người dùng cuối

- Giá trị mang lại

Hệ thống Web App quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến mang lại nhiều giá trị quan trọng cho doanh nghiệp cũng như người dùng:

- Tăng doanh thu và tối ưu quy trình bán vé nhờ bán vé trực tuyến

- Giảm thiểu chi phí vận hành

- Cải thiện trải nghiệm người dùng, có thể mua vé mọi lúc mọi nơi, thanh toán tiện lợi và được soát vé nhanh chóng

- Quản lý tốt các sự kiện và vé, đồng thời thu thập dữ liệu của khách hàng để phân tích và báo cáo giúp đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn

- Nền tảng có thể thể mở rộng nhiều sự kiện cùng lúc và số lượng vé lớn

- Rủi ro

- Rủi ro về thời gian: dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ hoặc kế hoạch ban đầu.

- Rủi ro về tài chính: dự án bị vượt ngân sách hoặc gặp khăn về dòng tiền.

- Rủi ro kỹ thuật: hệ thống bị quá tải, lỗi mã QR bị trùng lặp, bị bot tấn công khi mở bán vé.

- Rủi ro bảo mật: Người dùng thanh toán nhưng không nhận được vé,...

- Rủi ro giao tiếp: Kiểm soát scope creep khi marketing yêu cầu thêm tính năng,..

- Các tiêu chí thành công của dự án

| STT | Tiêu chí thành công của dự án | Câu hỏi | Có | Không |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mục tiêu dự án |  |  |  |  |
| 1 | Đạt được mục tiêu dự án ban đầu: | Dự án có đáp ứng được các mục tiêu đã đặt ra từ khi khởi động hay không? - Hệ thống chịu tải 10.000 user đồng thời (mô phỏng) - Thời gian phản hồi < 2 giây - Thời gian soát vé < 5 giây/người - Tăng doanh thu bán vé 20% |  |  |
| Chất lượng |  |  |  |  |
| 2 | Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng | Sản phẩm/ dịch vụ của dự án có đáp ứng các yêu cầu về: - Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Quy định về chất lượng đã đặt ra hay không? |  |  |
| 3 | Hài lòng của khách hàng | Khách hàng có hài lòng với sản phẩm/dịch vụ của dự án hay không? |  |  |
| Thời gian |  |  |  |  |
| 4 | Hoàn thành đúng tiến độ | Dự án có hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đặt ra hay không? |  |  |
| 5 | Linh hoạt thích ứng | Dự án có khả năng thích ứng với những thay đổi và điều chỉnh tiến độ một cách linh hoạt hay không? |  |  |
| Ngân sách |  |  |  |  |
| 6 | Hoàn thành trong ngân sách | Dự án có được thực hiện trong giới hạn ngân sách đã được phê duyệt hay không? |  |  |
| 7 | Tối ưu hoá chi phí | Dự án có tìm được các giải pháp để tối ưu chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng hay không? |  |  |
| Rủi ro |  |  |  |  |
| 8 | Quản lý rủi ro hiệu quả | Dự án có xác định và quản lý được các rủi ro tiềm ẩn một cách hiệu quả hay không? |  |  |
| 9 | Giảm thiểu tác động của rủi ro | Dự án có giảm thiểu được tác động của các rủi ro đã xảy ra đến mức tối đa hay không? |  |  |
| Tài nguyên |  |  |  |  |
| 10 | Sử dụng hiệu quả tài nguyên | Dự án có sử dụng hiệu quả các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài chính hay không? |  |  |
| 11 | Bảo tồn tài nguyên | Dự án đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên hay không? |  |  |
| Thay đổi tổ chức |  |  |  |  |
| 12 | Cải thiện quy trình | Dự án có góp phần cải thiện các quy trình làm việc và |  |  |
| 13 | Phát triển đội ngũ | Dự án có tạo cơ hội để phát triển kỹ năng và kiến thức cho các thành viên thạm gia hay không? |  |  |