ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé Trực tuyến

Đơn vị thực hiện: Nhóm CHEVE

Khách hạng: Công ty TNHH Dề Dê

🙡🙢 Tp. Hồ Chí Minh, 03/2026 🙠🙣

Mục lục

1. Mô tả các dự án:	3

2. Phân tích tài chính:	3

3. Tổng hợp chỉ số tài chính (Đơn vị tính: Triệu VNĐ):	3

4. Đánh giá chi tiết các phương án:	3

5. Kết luận và khuyến nghị:	3

Bảng

Bảng 1: Bảng dòng tiền dự án A	3

Bảng 2: Bảng dòng tiền dự án B	3

Bảng 3: Bảng dòng tiền dự án C	3

Bảng 4:Bảng tổng hợp chỉ số tài chính	4

## 1. Mô tả các dự án:

- Dự án A (Dự án Mục tiêu): Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé Trực tuyến. Giải quyết trực tiếp bài toán sập hệ thống (10.000 users), loại bỏ vé giả, tăng tốc độ soát vé (< 5s) và thu thập dữ liệu người dùng.

- Dự án B: Nền tảng Cộng đồng Fan (Fandom Social App). Tập trung xây dựng app cộng đồng để fan tương tác, mua bán vật phẩm (Merchandise) sau sự kiện.

- Dự án C: Hệ thống Trải nghiệm Thực tế Ảo (VR Mini-Concert). Xây dựng app cho phép khán giả xem trước sân khấu dạng 3D/VR để tăng trải nghiệm mua vé VIP.

## 2. Phân tích tài chính:

Để đánh giá, chúng ta áp dụng vòng đời dự án là 3 năm (36 tháng) với tỷ suất chiết khấu kỳ vọng (Discount Rate - r) là 10% (chi phí cơ hội của vốn).

- Dự án A:Vốn đầu tư 1.5 tỷ VNĐ. Tập trung giải quyết cốt lõi vé giả và sập hệ thống. Tối ưu chi phí bằng đội ngũ tinh gọn.

- Dự án B: Vốn đầu tư 900 triệu VNĐ. App mạng xã hội nội bộ, chi phí ban đầu thấp, thuê outsource làm bản MVP (Sản phẩm khả dụng tối thiểu).

- Dự án C: Vốn đầu tư 1.4 tỷ VNĐ. Trải nghiệm thực tế ảo, cần mua sắm thiết bị đắt tiền và server đồ họa cấu hình cao.

Bảng Dòng tiền (Đơn vị tính: Triệu VNĐ):

Dự án A: Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé Trực tuyến

| Hạng mục | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí vận hành & Bảo trì Lợi ích ước tính (Tiết kiệm & Tăng DT) | 1.500 0 0 | 0 200 800 | 0 200 1.200 | 0 200 1.500 |
| Dòng tiền thuần (Net Cash Flow) | -1.500 | 600 | 1.000 | 1.300 |
| Dòng tiền chiết khấu (Discounted CF) Dòng tiền thuần lũy kế (Cumulative CF) | -1.500 -1.500 | 545,45 -900 | 826,45 100 | 876,71 1.400 |

Bảng 1: Bảng dòng tiền dự án A

Dự án B: Nền tảng Cộng đồng Fan (Fandom Social App).

| Hạng mục | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí vận hành & Bảo trì Lợi ích ước tính (Tiết kiệm & Tăng DT) | 900 0 0 | 0 200 400 | 0 200 600 | 0 200 800 |
| Dòng tiền thuần (Net Cash Flow) | -900 | 200 | 400 | 600 |
| Dòng tiền chiết khấu (Discounted CF) Dòng tiền thuần lũy kế (Cumulative CF) | -900 -900 | 181,82 -700 | 330,58 -300 | 450,79 300 |

Bảng 2: Bảng dòng tiền dự án B

Dự án C: Hệ thống Trải nghiệm Thực tế Ảo (VR Mini-Concert).

| Hạng mục | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí vận hành & Bảo trì Lợi ích ước tính (Tiết kiệm & Tăng DT) | 1.400 0 0 | 0 300 600 | 0 400 800 | 0 500 1.000 |
| Dòng tiền thuần (Net Cash Flow) | -1.400 | 300 | 400 | 500 |
| Dòng tiền chiết khấu (Discounted CF) Dòng tiền thuần lũy kế (Cumulative CF) | -1.400 -1.400 | 272,73 -1.100 | 330.58 -700 | 375,66 -200 |

Bảng 3: Bảng dòng tiền dự án C

## 3. Tổng hợp chỉ số tài chính (Đơn vị tính: Triệu VNĐ):

| Chỉ số đánh giá | Dự án A | Dự án B | Dự án C |
| --- | --- | --- | --- |
| Vốn đầu tư ban đầu | 1.500 | 900 | 1.400 |
| Hiện giá thuần (NPV) | +748,61 | +63,19 | -421,03 |
| Tỷ suất sinh lời (ROI) | 93,33% | 33,33% | -14,28% |
| Thời gian hoàn vốn | 1,9 năm | 2.5 năm | > 3 năm |

Bảng 4:Bảng tổng hợp chỉ số tài chính

Công thức tính:

- NPV = CFt1+rt-C0

- ROI= Tổng lợi nhuận-tổng chi phí Tổng chi phí ×100%

- Payload Period=Năm trước trước khi hòa vốn+ |Dòng tiền lũy kế âm|Dòng tiền thuần năm tiếp theo

## 4. Đánh giá chi tiết các phương án:

- Dự án C (VR Mini-Concert): Cần loại bỏ ngay lập tức. Với chi phí đầu tư cao (1.400 triệu VNĐ) cho việc mua sắm thiết bị đắt tiền và server đồ họa , dự án này không thể hoàn vốn trong chu kỳ 3 năm (dòng tiền lũy kế năm 3 vẫn ở mức -200 triệu). NPV âm cho thấy dự án đang phá hủy giá trị của công ty thay vì sinh lời.

- Dự án B (Fandom Social App): Dự án này có ưu điểm là vốn đầu tư thấp nhất (900 triệu VNĐ) nhờ việc thuê outsource làm bản MVP. Tuy nhiên, mức độ sinh lời rất mỏng. NPV chỉ đạt hơn 63 triệu VNĐ và phải mất đến 2,5 năm mới thu hồi được vốn.

- Dự án A (Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé): Đây là dự án có hiệu quả tài chính vượt trội nhất. Dù vốn đầu tư cao nhất (1.500 triệu VNĐ), nhưng dự án tạo ra dòng tiền thuần mạnh mẽ, giúp hoàn vốn chưa tới 2 năm (chính xác là 1,9 năm). Dòng tiền thuần lũy kế ở năm thứ 3 đạt mức dương 1.400 triệu VNĐ, mang lại mức ROI lên tới hơn 93%.

## 5. Kết luận và khuyến nghị:

Căn cứ vào kết quả phân tích trên, nhóm CHEVE khuyến nghị Công ty TNHH Dề Dê lựa chọn đầu tư vào Dự án A: Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé Trực tuyến.

Dự án này không chỉ có các chỉ số tài chính lý tưởng (NPV dương lớn, hoàn vốn nhanh) mà còn giải quyết trực tiếp các vấn đề nhức nhối hiện tại của công ty như loại bỏ vé giả, khắc phục sập hệ thống và thu thập được dữ liệu người dùng. Đây là nền tảng cốt lõi (Core system) bắt buộc phải có để công ty mở rộng quy mô kinh doanh an toàn trong tương lai.