### ĐỀ XUẤT TÀI NGUYÊN

### Tổng quan dự án:

- Tên dự án: Hệ thống Web App quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến

- Tên công ty: Công ty startup Dề Dê

- Người quản lý dự án: Tạ Duy Phúc

- Đơn vị quản lý dự án: nhóm CHEVE

- Thời gian dự án: 05/03/2026 -  05/08/2026

### Tài nguyên con người:

| Vai trò | Số lượng | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| Project Manager / Scrum Master | 01 | Quản lý tiến độ, điều phối Scrum, kiêm nhiệm Business Analyst (BA) để chốt scope với Marketing. |
| Backend Developer (Lead) | 01 | Xử lý kiến trúc hệ thống, cơ chế hàng chờ (Queue) cho 10k user, tối ưu DB và tích hợp Payment. |
| Fullstack / Mobile Developer | 01 | Phát triển App soát vé (chế độ offline) và Web đặt vé (Sơ đồ ghế động). |
| Frontend / UI-UX Designer | 01 | Thiết kế trải nghiệm người dùng, phát triển giao diện web/mobile đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu năng. |
| QA/QC Engineer (Tester) | 01 | Kiểm thử thủ công và tự động. Đặc biệt phụ trách Performance Test (giả lập 10k user) và bảo mật QR. |

### Tài nguyên máy móc và hạ tầng:

Để chịu tải lớn trong thời gian ngắn, ưu tiên sử dụng hạ tầng Cloud để có khả năng mở rộng (Auto-scaling).

- Máy móc cho đội ngũ: 5 Laptop cấu hình cao (tối thiểu 16GB RAM, chip đời mới) để phục vụ lập trình và giả lập môi trường.

- Hạ tầng Server (Cloud):

  - AWS / Google Cloud / Azure: Thuê server ảo, ưu tiên các dịch vụ như Kubernetes hoặc Load Balancer để chia tải.

  - Redis Cache: Tài nguyên cực kỳ quan trọng để xử lý giữ chỗ vé nhanh, tránh nghẽn DB.

- Thiết bị thử nghiệm tại cổng:

  - 3-5 Smartphone tầm trung (Android/iOS) để test App quét mã QR.

  - Router Wi-Fi công suất lớn và bộ phát 4G dự phòng (để test tính năng đồng bộ offline).

### Tài nguyên phần mềm công cụ:

- Quản lý dự án: Jira

- Lập trình: Github

- Thiết kế: Figma

- Kiểm thử hiệu năng: JMeter hoặc Locust để giả lập 10.000 user truy cập cùng lúc.

- Công cụ khác: Docker, Postman (Test API), Firebase (Push notification/Real-time data).

- Quản lý tài liệu: Google Drive

### Ràng buộc tài nguyên:

- Ràng buộc Ngân sách (Hard Constraint): 1.5 tỷ VNĐ phải bao gồm cả lương nhân sự trong 5 tháng, chi phí server Cloud (rất đắt khi chạy Stress Test) và thiết bị. Cần trích dự phòng 10-15% cho các rủi ro phát sinh.

- Ràng buộc Nhân sự: Với 5 người, nếu 1 thành viên nghỉ việc hoặc ốm, tiến độ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, cần cơ chế Pair Programming (chia sẻ kiến thức) để ai cũng nắm được một phần việc của người kia.

- Ràng buộc Công nghệ: Hệ thống phải sử dụng kiến trúc không đồng bộ (Asynchronous) hoặc hàng chờ (Message Queue) thì mới chịu được 10.000 user đồng thời. Nếu chọn sai công nghệ từ đầu, việc sửa chữa sau 3 tháng là không thể.

- Ràng buộc Thời gian: 5 tháng là rất ngắn cho một hệ thống phức tạp. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các Sprint của Scrum, kiên quyết từ chối các tính năng "phụ" (Nice-to-have) để tập trung vào Core (Bán vé - Thanh toán - Soát vé).