Work Breakdown Structure

Cấp 0: Dự án phát triển hệ thống quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến

- Khởi động dự án

  - Xác định yêu cầu dự án

    - Xác định mục tiêu

    - Xác định phạm vi dự án

    - Xác định người quản lý dự án và các bên liên quan

    - Xác định rủi ro và tính khả thi của dự án

  - Xây dựng các tài liệu

    - SOW

    - Project Charter

    - Project Business case

  - Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án

    - Thực hiện công tác chuẩn bị

    - Họp khởi động dự án

- Phân tích

  - Thu thập yêu cầu

    - Khảo sát hiện trạng

    - Tìm hiểu quy trình quản lý sự kiện và bán vé

  - Phân tích yêu cầu

    - Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng

    - Xác định các ràng buộc của hệ thống

    - Xác định yêu cầu kỹ thuật

  - Xây dựng các tài liệu

    - Xây dựng tài liệu Đặc tả chức năng (SRS)

    - Xây dựng kế hoạch triển khai

  - Xác nhận yêu cầu với khách hàng

    - Tổ chức họp trình bày tài liệu SRS với khách hàng

    - Ký biên bản chốt yêu cầu (Sign-off) với khách hàng

- Thiết kế hệ thống

  - Thiết kế cơ sở dữ liệu

    - Xác định thực thể và mối quan hệ

    - Thiết kế sơ đồ ERD

    - Ánh xạ mô hình dữ liệu

  - Thiết kế kiến trúc hệ thống

    - Vẽ Use Case Diagram

    - Vẽ Activity Diagram

    - Thiết kế API

    - Thiết kế cơ chế bảo mật

  - Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI)

    - Thiết kế User flow

    - Thiết kế Wireframe

    - Thiết kế User interface (UI)

    - Thiết kế Prototype

  - Xây dựng các tài liệu

    - Xây dựng tài liệu Đặc tả thiết kế

    - Xây dựng kế hoạch kiểm thử chấp nhận

- Xây dựng hệ thống

  - Xây dựng các chức năng cho người dùng

    - Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập

    - Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc sự kiện nâng cao

    - Xây dựng chức năng giỏ hàng và thanh toán trực tuyến tự động (Momo, VNPAY)

    - Xây dựng chức năng tự động nhận vé điện tử (QR Code) định danh qua Email

  - Xây dựng các chức năng cho ban tổ chức

    - Xây dựng chức năng phân quyền người dùng (Admin, Nhân viên soát vé)

    - Xây dựng chức năng quản lý sự kiện, hạng vé, mã giảm giá (Voucher)

    - Xây dựng chức năng quản lý khách hàng và tra cứu trạng thái vé

    - Xây dựng ứng dụng/Web nội bộ quét mã QR để soát vé tại cổng

    - Xây dựng tính năng dashboard thống kê doanh thu và lượt mua theo thời gian thực (Real-time)

  - Kết nối với cơ sở dữ liệu

    - Khởi tạo schema và các bảng trong Database

    - Viết các script kết nối và truy vấn dữ liệu (Query)

  - Xây dựng giao diện người dùng

    - Kết nối backend

    - Lập trình frontend

  - Tích hợp hệ thống

    - Tích hợp Payment Gateway

    - Tích hợp hệ thống QR

  - Xây dựng các tài liệu

    - Viết tài liệu cho người dùng

    - Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống

    - Viết biên bản kiểm thử từng phần

- Kiểm thử hệ thống

  - Thực hiện kiểm thử tích hợp

    - Kiểm thử luồng dữ liệu giữa API Backend và Frontend

    - Kiểm thử kết nối với cổng thanh toán bên thứ ba (Momo, VNPAY)

  - Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống

    - Thực hiện Test các kịch bản chức năng

    - Thực hiện Test hiệu năng và chịu tải

  - Đóng gói kết quả kiểm thử

    - Tổng hợp danh sách lỗi và theo dõi sửa lỗi

    - Lập biên bản kết quả nghiệm thu nội bộ

- Kiểm thử chấp nhận

  - Thực hiện Demo các chức năng của hệ thống

    - Demo các chức năng cho người dùng

    - Demo các chức năng cho ban tổ chức

  - Lập biên bản xác nhận của khách hàng

    - Cung cấp tài khoản UAT cho khách hàng trải nghiệm

    - Ký biên bản xác nhận nghiệm thu (UAT Sign-off) với khách hàng

- Triển khai, vận hành

  - Bàn giao hệ thống cho khách hàng

    - Cài đặt hệ thống

    - Đào tạo người sử dụng

    - Lập biên bản bàn giao

  - Xây dựng các tài liệu

    - Viết báo cáo kết quả vận hành

    - Ghi nhận các lesson learned