# KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

## 1. Ma trận Truyền thông Nội bộ

Ma trận này nhằm đảm bảo mọi thành viên nắm bắt được tiến độ và xử lý kịp thời các rào cản.

| Kênh giao tiếp | Tần suất | Đối tượng tham gia | Mục đích & Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| Zalo / Google Meet | Hàng ngày | Toàn bộ Project Team | Trao đổi nhanh, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh tức thì, thông báo các cập nhật nhỏ. |
| Daily Standup (Họp nhanh) | 15 phút | PM, Tech Lead, Dev, QA, Designer | Báo cáo: Đã làm gì hôm qua? Sẽ làm gì hôm nay? Có gặp khó khăn gì không? |
| Jira / Notion | Cập nhật liên tục | Toàn bộ Project Team | Quản lý trạng thái công việc (To-do, In Progress, Review, Done). Theo dõi bug và task theo WBS. |
| Weekly Status Meeting | Hàng tuần | PM, Tech Lead, Stakeholders chủ chốt | Review tiến độ so với Gantt Chart, báo cáo rủi ro, cập nhật tình hình ngân sách và tài nguyên. |
| Email chính thức | Theo sự kiện | PM, Khách hàng, Ban lãnh đạo | Gửi biên bản họp, phê duyệt thay đổi và xác nhận nghiệm thu mốc |

## 2. Quy định về Lưu trữ và Chia sẻ Tài liệu

Việc quản lý phiên bản là sống còn để tránh việc code đè lên nhau hoặc dùng sai bản thiết kế cũ.

- Quản lý Source Code (Git):

  - Nền tảng: GitHub.

  - Cấu trúc nhánh (Branching Strategy): Sử dụng mô hình Git Flow.

    - master/main: Chỉ chứa code đã ổn định, sẵn sàng deploy.

    - develop: Nhánh chính để tích hợp các tính năng mới.

    - feature/: Mỗi tính năng trong WBS sẽ là một nhánh con từ develop.

  - Quy định: Không bao giờ push code trực tiếp lên master. Phải có bước Pull Request và được Tech Lead review trước khi merge.

- Quản lý File Thiết kế (Figma):

  - Sử dụng tính năng Version History của Figma.

  - Các file phải được đặt tên theo định dạng: [ProjectName]_[Module]_[Status]_[Date].

  - Chỉ chia sẻ link "Prototype" cho khách hàng, link "Design" gốc chỉ dành cho team nội bộ.

- Quản lý Tài liệu Dự án (Google Drive):

  - Cấu trúc thư mục:

    - 01_Management (SOW, Charter, Financials, Reports)

    - 02_Requirements (SRS, WBS, User Stories)

    - 03_Technical (Architecture Design, Database Schema, API Docs)

    - 04_UAT_Testing (Test Cases, Bug Reports)

    - 05_Handover (User Manual, Final Assets)

  - Version Control: Sử dụng hậu tố _v1.0, _v1.1, _Final và tính năng "History" của Google Docs để theo dõi người chỉnh sửa.

## 3. Quy trình Agile/Scrum (Thích nghi với Gantt Chart)

Dù dự án có sơ đồ Gantt (thường mang tính Waterfall), chúng ta sẽ áp dụng Scrum Hybrid để tăng tốc độ thực thi trong các giai đoạn Lập trình.

- Sprint Cycle: Chia dự án thành các đợt làm việc 2 tuần (Sprint). Mỗi Sprint sẽ tương ứng với một cụm công việc trong WBS.

  - Sprint Planning (Đầu mỗi Sprint): PM và Team phân tích các task từ WBS, ước lượng khối lượng và đưa vào Sprint Backlog. Đảm bảo các task trên Critical Path được ưu tiên hàng đầu.

  - Daily Standup: Giữ đúng 15 phút, tập trung vào việc gỡ khó (unblock) cho các task đang bị chậm so với Gantt.

  - Sprint Review & Demo (Cuối mỗi Sprint): Demo những tính năng đã hoàn thiện cho Stakeholders để lấy feedback sớm, tránh việc sai lệch yêu cầu ở cuối dự án.

  - Sprint Retrospective (Họp rút kinh nghiệm): Team ngồi lại để cải tiến quy trình làm việc cho Sprint sau tốt hơn.

- Điểm kết nối với Gantt:

  - Các mốc kết thúc Sprint sẽ trùng với các Milestones trong sơ đồ Gantt.

  - Nếu một Sprint bị kéo dài, PM phải cập nhật ngay vào Gantt Chart để tính toán lại ngày kết thúc dự án trên đường găng.